АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2016  № 87

п.2-го участка института им. Докучаева

О внесении изменений в  постановление

администрации Каменно-Степного сельского

поселения от 17.05.2016г. №5 «Об утверждении

краткосрочного муниципального

плана реализации региональной программы

капитального ремонта  общего имущества

в многоквартирных домах  2016-2017г.г. на

территории Каменно-Степного сельского

поселения Таловского муниципального района»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Каменно-Степного сельского поселения от 17.05.2016г. №5 «Об утверждении краткосрочного плана реализации   региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах  2016-2017г.г. на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района»  изложить в   новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Черенкова Б.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения	                                                                        Л.И. Морозова

Приложение

к постановлению администрации Каменно-Степного

сельского поселения Таловского муниципального

района от 07.09.2016 №87

Краткосрочный муниципальный план

реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

п.2-го участка института им. Докучаева

2016 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт краткосрочного плана | 4 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 3 | Цели и задачи краткосрочного плана | 6 |
| 4 | Перечень мероприятий | 6 |
| 5 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 7 |
| 6 | Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 7 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории  Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014г. №183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Каменно-Степного сельского поселения |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течении 2016-2017 гг. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области», администрация Каменно-Степного сельского поселения, собственники помещений |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – средства собственников помещений МКД) |
| Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | Общий объем финансирования для реализации краткосрочного плана составляет - 9952142,71 рублей |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 3 многоквартирных дома, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 4027,90 кв.м., на двух домах планируется проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и все виды ремонта на одном доме |
| Перечень планируемых показателей | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

В составе жилищного фонда Каменно-Степного сельского поселения значительную  долю занимают дома, построенные индустриальным способом в 1950-1980-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.                      В многоквартирных  жилых домах п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 24,  общая площадь составляет  779,3 кв.м., п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 22, общая площадь составляет  1629,8 кв.м. и п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 25, общая площадь составляет 1618,8 кв.м.

В настоящее время в доме № 24 проживают 29 человек, в доме №22 в настоящее время проживают 69 человек, в доме №25 в настоящее время проживают 63 человека.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местных бюджетах, а также  увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

При этом выполнялись лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводится.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2016-2017 годах, приведен в приложении №1 к краткосрочному плану.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

Основными целями данного краткосрочного плана является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации в порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться основные задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на   территории п.2-го участка института им. Докучаева;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечение сохранности многоквартирного дома и повышения комфортности проживания в нем граждан;

- приведение многоквартирного дома в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

Предусмотрено провести капитальный ремонт трёх многоквартирных  домов, общей площадью 4027,90 кв.м.

Краткосрочный муниципальный план реализуется в 2016-2017 г.г.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы, в 2016-2017 годах приведены в приложении №2 к краткосрочному плану.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия муниципального краткосрочного плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту определяется в соответствии с пунктами 2-9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающим видами инженерного оборудования.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта приведен в приложении №3 к краткосрочному плану.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, собственников помещений, регионального оператора за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области,  в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет  9952142,71 руб. и состоит из средства собственников жилых помещений  –   9952142,71 руб.

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта  в 2016-2017 годах приведена в приложении №4 к краткосрочному плану.

5. Оценка эффективности реализации краткосрочного муниципального плана

Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 4027,9 кв.м.

В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращения затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

|  | Приложение №1 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

в 2016-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Каменно-Степному сельскому поселению: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4027.90 | 3644.70 | 161 | Х |
| 1 | п.2-го участка института им. Докучаева, кв-л 3, д.24 | 1953 | 2015 | РО | кирпичные | 2 | 1 | 779,30 | 614,20 | 29 | IV квартал 2017 |
| 2 | п.2-го участка института им. Докучаева, кв-л 3, д.22 | 1963 | 2014 | РО | кирпичные | 3 | 3 | 1629,80 | 1522,40 | 69 | IV квартал 2017 |
| 3 | п.2-го участка института им. Докучаева, кв-л 3, д.25 | 1966 |  | РО | кирпичные | 3 | 3 | 1618,80 | 1508,10 | 63 | IV квартал 2017 |

|  | Приложение №2 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы, в 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год: |  |  |  | 2017 год: |  |  |  | Всего: | 2016 год: |  |  |  | 2017 год: |  |  |  | Всего: |
|  |  | кв.м | чел. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
|  |  |  |  | ед. | ед. | ед | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Каменно-Степное сельское поселение | 4027,90 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9952142,71 | 9952142,71 |

|  | Приложение №3 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилитщного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование (на основании заключения межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение | Водоотведение | теплоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по Каменно-Степному с/п |  | 9952142,71 | 5065949,47 | 0 | 1009571,95 | 2753020,94 | 365879,45 | 937477,13 | 0 | 0 | 786,10 | 1675338,88 | 0 | 0 | 1454,0 | 2826980,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9568268,455 | 95682,70 | 193624,61 | 94566,95 |
| 1 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.24 | 1160658,15 | 1029161,86 | 0 | 211856,23 | 817305,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029161,86 | 10291,62 | 26637,72 | 94566,95 |
| 2 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.22 | 860064,22 | 838683,74 | 0 | 378002,51 | 0 | 0 | 460681,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838683,74 | 8386,84 | 12993,64 | 0 |
| 3 | п.2-го участка института им. Докучаева, кв-л 3, д.25 | 7931420,34 | 3198103,87 | 0 | 419713,21 | 1935715,31 | 365879,45 | 476795,90 | 0 | 0 | 786,10 | 1675338,88 | 0 | 0 | 1454,00 | 2826980,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700422,85 | 77004,24 | 153993,25 | 0 |

|  | Приложение №4 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

в 2016-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | средства собственников помещений | средства иных источников финансирования |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Каменно-Степному сельскому поселению: |  | 9952142,71 | 0 | 0 | 0 | 9952142,71 | 0 |
|  | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.24 | 1160658,15 | 0 | 0 | 0 | 1160658,15 | 0 |
|  | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.22 | 860064,22 | 0 | 0 | 0 | 860064,22 | 0 |
|  | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.25 | 7931420,34 | 0 | 0 | 0 | 7931420,34 | 0 |