АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2015 года № 23

п.2-го участка института им. Докучаева

Об утверждении муниципального

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на 2015-2016 гг.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 г. №106-ОЗ «Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 06.03.2014г. №183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района с учетом мер государственной и муниципальной поддержки администрация Каменно-Степного  сельского поселения Таловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района (Приложение).

- Признать утратившими силу постановления администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района:

- от 16.06.2014г. №27 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2015гг.»;

-  от 26.12.2014г. №60 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского   муниципального   района № 27 от 16.06.2014г. «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2015 гг.»;

- от 14.01.2015г. №1 «О внесении изменений и дополнений в постановление  администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района от 16.06. 2014г. №27   «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2015гг.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Каменно-Степного сельского поселения Б.В. Черенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения	                                                                                 Л.И. Морозова

Приложение

к постановлению администрации

Каменно-Степного сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от 16.06.2015 г. № 23

Краткосрочный муниципальный план

реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов на территории

Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2015-2016 гг.

п.2-го участка института им. Докучаева

2015 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт краткосрочного плана | 4 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 3 | Цели и задачи краткосрочного плана | 6 |
| 4 | Перечень мероприятий | 6 |
| 5 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 7 |
| 6 | Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 7 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории  Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2015-2016 гг.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2015-2016 гг. |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014г. №183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Каменно-Степного сельского поселения |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течении 2015-2016 гг. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области», администрация Каменно-Степного сельского поселения, собственники помещений |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – средства собственников помещений МКД); средства Фонда ; средства бюджета Воронежской области; средства местного бюджета |
| Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | Общий объем финансирования для реализации краткосрочного плана составляет - 797 074,47 рублей в том числе: -средства Фонда - 512 356,77; - средства областного бюджета- 142 358,85; -средства местного бюджета - 142 358,85 ; |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 1 многоквартирный дом, в котором планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 779,3 кв.м., на которых планируется проведение капитального ремонта крыши |
| Перечень планируемых показателей | Капитальный ремонт многоквартирного дома на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту |

1 Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

В составе жилищного фонда Каменно-Степного сельского поселения значительную  долю занимают дома, построенные индустриальным способом в 1950-1980-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.                      В многоквартирном  жилом доме п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 24   общая площадь составляет  779,3 кв.м.

В данном доме в настоящее время проживают 29 чел.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местных бюджетах, а также  увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

При этом выполняются лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводится.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

Основными целями данного краткосрочного плана является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации в порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться основные задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного на   территории п.2-го участка института им. Докучаева;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечение сохранности многоквартирного дома и повышения комфортности проживания в нем граждан;

- приведение многоквартирного дома в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

Предусмотрено провести капитальный ремонт одного многоквартирного дома, общей площадью 779,3 кв.м.

Краткосрочный муниципальный план реализуется в 2015-2016 гг.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия муниципального краткосрочного плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту определяется в соответствии с пунктами 2-9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающим видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, собственников помещений, регионального оператора за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет  797074,47    руб., и состоит из:

- средства Фонда –   512 356,77   руб.

- средства областного бюджета - 142 358, 85  руб.

- средства местного бюджета –   142 358,85    руб.

5. Оценка эффективности реализации краткосрочного муниципального плана

Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного дома общей площадью 779,3 кв.м.

В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращения затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.