# АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.05.2016  № 5

п.2-го участка института им. Докучаева

Об утверждении муниципального

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на 2016-2017 гг.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 г. №106-ОЗ «Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 06.03.2014г. №183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района, администрация Каменно-Степного  сельского поселения Таловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Каменно-Степного сельского поселения Б.В. Черенкова.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения	                                                                                 Л.И. Морозова

Приложение

к постановлению администрации

Каменно-Степного сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от 17.05.2016 г. № 5

Краткосрочный муниципальный план

реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

п.2-го участка института им. Докучаева

2016 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт краткосрочного плана | 4 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 3 | Цели и задачи краткосрочного плана | 6 |
| 4 | Перечень мероприятий | 6 |
| 5 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 7 |
| 6 | Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 7 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории  Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2016-2017 гг. |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014г. №183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Каменно-Степного сельского поселения |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течении 2016-2017 гг. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области», администрация Каменно-Степного сельского поселения, собственники помещений |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – средства собственников помещений МКД) |
| Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | Общий объем финансирования для реализации краткосрочного плана составляет - 5848392,30 рублей |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 2 многоквартирных дома, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 2409,10 кв.м., на которых планируется проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада одного дома |
| Перечень планируемых показателей | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

В составе жилищного фонда Каменно-Степного сельского поселения значительную  долю занимают дома, построенные индустриальным способом в 1950-1980-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.                      В многоквартирных  жилых домах п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 24,  общая площадь составляет  779,3 кв.м. и п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 22, общая площадь составляет  1629,8 кв.м.

В доме №24 в настоящее время проживают 29 человек, в доме №22 в настоящее время проживают 69 человек.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местных бюджетах, а также  увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

При этом выполняются лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводится.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2016-2017 годах, приведен в приложении 1 к краткосрочному плану.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

Основными целями данного краткосрочного плана является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации в порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться основные задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного на   территории п.2-го участка института им. Докучаева;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечение сохранности многоквартирного дома и повышения комфортности проживания в нем граждан;

- приведение многоквартирного дома в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

Предусмотрено провести капитальный ремонт двух многоквартирных  домов, общей площадью 2136,6 кв.м.

Краткосрочный муниципальный план реализуется в 2016-2017 г.г.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы, в 2016-2017 годы приведены приложение 2 к краткосрочному плану.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия муниципального краткосрочного плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту определяется в соответствии с пунктами 2-9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающим видами инженерного оборудования.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта приведен в приложении 3 к краткосрочному плану.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, собственников помещений, регионального оператора за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет  5848392,30 руб. и состоит из средства собственников жилых помещений  –   5848392,30   руб.

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта  в 2016-2017 годах приведена в приложении 4 к краткосрочному плану.

5. Оценка эффективности реализации краткосрочного муниципального плана

Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного дома общей площадью 2409,10 кв.м.

В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращения затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

|  | Приложение 1 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района |
| --- | --- |

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

в 2016-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Каменно-Степному сельскому поселению: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2409,10 | 2136,60 | 98 | Х |
| 1 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.24 | 1953 | 2015 | РО | кирпичные | 2 | 1 | 779,30 | 614,20 | 29 | IV квартал 2017 |
| 2 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.22 | 1963 | 2014 | РО | кирпичные | 3 | 3 | 1629,80 | 1522,40 | 69 | IV квартал 2017 |

|  | Приложение 2 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района |
| --- | --- |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы, в 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год: |  |  |  | 2017 год: |  |  |  | Всего: | 2016 год: |  |  |  | 2017 год: |  |  |  | Всего: |
|  |  | кв.м | чел. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
|  |  |  |  | ед. | ед. | ед | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Каменно-Степное сельское поселение | 2409,10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848392.30 | 5848392.30 |

|  | Приложение 3 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района |
| --- | --- |

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилитщного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование (на основании заключения межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение | Водоотведение | теплоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по Каменно-Степному с/п |  | 5848392,30 | 4483928,80 | 0 | 589858,74 | 2640732,24 | 554646,72 | 698691,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,0 | 1088682,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764,83 | 0 | 5582376,27 | 59067,48 | 115625,31 | 94566,95 |
| 1 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.24 | 2674631,38 | 1422433,25 | 0 | 211856,23 | 817305,63 | 155261,52 | 238009,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,0 | 1088682,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511115,89 | 25111,17 | 43837,37 | 94566,95 |
| 2 | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.22 | 3173760,92 | 3061495,55 | 0 | 378002,51 | 1823426,61 | 399385,20 | 460681,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764,83 | 0 | 3071260,38 | 30712,60 | 71787,94 | 0 |

|  | Приложение 4 к краткосрочному муниципальному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района |
| --- | --- |

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

в 2016-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | средства собственников помещений | средства иных источников финансирования |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Каменно-Степному сельскому поселению: |  | 5848392,30 | 0 | 0 | 0 | 5848392,30 | 0 |
|  | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.24 | 2674631,38 | 0 | 0 | 0 | 2674631,38 | 0 |
|  | п.2-го участка института им.Докучаева, кв-л 3, д.22 | 3173760,92 | 0 | 0 | 0 | 3173760,92 | 0 |