- АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 16.07.2018 №39

- п. 2-го участка института им. Докучаева

| О переходе администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |  |
| --- | --- |

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1 Прилагаемый План мероприятий по организации перехода администрации Каменно-Степного сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий администрации).

1.2 Прилагаемый План-график перехода администрации Каменно-Степного сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график администрации).

2. Назначить ответственным за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий администрации и Плана-графика администрации в администрации Каменно-Степного сельского поселения Черенкова Бориса Васильевича, заместителя главы администрации Каменно-Степного сельского поселения.

3. Черенкову Б.В., заместителю главы администрации Каменно-Степного сельского поселения:

3.1 Взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком администрации в установленные сроки.

3.2 При подготовке требований к характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного программного обеспечения с даты утверждения настоящего постановления.

3.3. Обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика администрации.

4. Ведущему специалисту администрации поселения, Паутовой В.С.:

4.1 Обеспечить размещение Плана-графика администрации на официальном сайте администрации Каменно-Степного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2 Обеспечить выполнение в 2018-2020 годах мероприятий, направленных на участие муниципальных служащих администрации поселения в образовательных программах с целью формирования необходимых навыков по использованию отечественного программного обеспечения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения                                                                            Л.И.Морозова

Утвержден постановлением администрации Каменно-Степного

сельского поселения Таловского муниципального района

от 16.07.2018 №39

План мероприятий по организации перехода администрации Каменно-Степного сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области и ее структурных подразделений |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май 2019 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода администрации поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана-графика администрации | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | весь период |  |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
| 2.Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры администрации Каменно-Степного сельского поселения | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | 2018-2019 годы | Технологическая инфраструктура администрации Каменно-Степного сельского поселения обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для специалистов администрации Каменно-Степного сельского поселения | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры администрации Каменно-Степного сельского поселения | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |

Утвержден постановлением администрации Каменно-Степного

сельского поселения Таловского муниципального района

от 16.07.2018 № 39

План-график перехода администрации Каменно-Степного сельского поселения

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программною обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения. % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем. % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей. % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 80% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |