

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 18.05.2018 №15

п.2-го участка института им. Докучаева

О выделении денежных средств

на проведение текущего ремонта

помещений здания администрации

Рассмотрев дефектные ведомости и предоставленные локальные сметные расчеты на проведение текущего ремонта помещений здания администрации Каменно-Степного сельского поселения, расположенного по адресу п.2-го участка института им. Докучаева, квартал 5, д.83 и в целях обеспечения сохранности муниципального имущества, совет народных депутатов Каменно-Степного сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить план проведения текущего ремонта помещений здания администрации Каменно-Степного сельского поселения, расположенного по адресу п. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 5, д.83 (Приложение 1)
2. Принять к исполнению представленные локальные сметные расчеты на общую сумму 571 888 ( пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 65 копеек.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения Л.И. Морозова

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Каменно-Степного сельского поселения

от 18.05.2018 №15

ПЛАН

Проведения текущего ремонта

помещений здания администрации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта ремонта | Срок выполнения работ | Сумма работ по смете ( руб.) |
| 1 | Ремонт кабинетов 3,4 | 17.05-25.05.2018 | 99839,02 |
| 2 | Ремонт зала № 2 ( помещение 7 по техплану) | 26.05-01.06.2018 | 99144,26 |
| 3 | Ремонт зала № 1( помещение 9) по техплану | 02.06-09.06.2018 | 81887,28 |
| 4 | Ремонт потолка и стен коридора 2-го этажа | 13.06-21.06.2018 | 93431,82 |
| 5 | Ремонт пола коридора 2-го этажа, кабинета 2 | 22.06-26.06.2018 | 99839,02 |
| 6 | Ремонт холла, кабинета № 1 | 27.06-30.06.2018 | 99217,27 |
|  | ИТОГО |  | 571888,65 |